Информация о проведенной работе ПЖСК «Учитель»

в марте-апреле 2014 года

За прошедший  период после общего собрания членов  ПЖСК «Учитель» подписан договор на проектирование жилого комплекса с ООО «Алтиус Инжинеринг и Констракш» от 24.02.2014 года, подписан договор с МКП «Единая дирекция капитального строительства и газификации» от 21.04.2014 года на осуществление строительного контроля за проектными работами.

В настоящий момент получены:

1.Технические условия № 718 от 10.04.2014 г. на телефонизацию, радиофикацию;

2.Технические условия на строительство сетей наружного освещения  № 02-4/16 от 31.03.2014 г.;

3.Технические условия на проектирование и строительство ливневой канализации от 28.04.2014 г.;

4. Технические условия на присоединение к газораспределительной сети объекта газификации природным газом от 24.04.2014 г.;

5.Технические условия №ВОГ005122 подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения от 24.04.2014 г.;

6.Подписан договор №40847643  от 28.04.2014 г. с ООО «МРСК-Центр» и получены технические условия на технологическое присоединение электроустановок № 20287203 от 23.04.2014 г.

Технические условия на подключение к водопроводу и канализации будут  получены до 10.05.2014 года.

Необходимо отметить, что по всем техническим условиям были проработаны по 4-5 вариантов обеспечения кооператива правом подключения  с целью  определения самых экономически выгодных условий. Благодаря поддержке администрации области и городских структур найдены самые экономически выгодные условия для ПЖСК «Учитель».

Эскизный проект жилого комплекса, разработанный проектной организацией «Куб-3» проходит согласование в Управлении главного архитектора г. Воронежа.

В настоящий момент ООО «Алтиус Инжинеринг и Констракш» в рамках подписанного договора разработал проектную документацию  жилого комплекса. Подача документации на Государственную экспертизу будет произведена после получения всех технических условий.

В настоящий момент предварительный договор на производство строительных работ  с ООО «Алтиус Инжинеринг и Констракш» находится на стадии подписания.

Начало  строительных работ по подготовке строительной площадки, выносу газовой коммуникации и началу строительства планируется на июнь месяц.

На правлении ПЖСК «Учитель» от 29.04.2014 года было принято решение о переносе оплаты 2-го паевого взноса для первой очереди строительства с 01.05.2014 г. на 01.06.2014 года.

В ближайшее время будет объявлено о собрании членов кооператива,  желающих построить парковочное место для автомобиля.

Председатель правления                                               Н.Н. Болкунова.