Информация о проведенной работе ПЖСК «Учитель»

в декабре 2014 года

Последнее заседание правления кооператива «Учитель» состоялось

4 декабря 2014 года.

Члены правления были ознакомлены с графиком выполнения подрядных работ по строительству жилых домов, определенных договором № AEC/UCH-OGH-3-2014 от 28 ноября 2014 года, и принято решение внести изменение в график платежей паевых взносов:

1 позиция:

3 паевой взнос в размере 50% стоимости квартиры – до 01.12.2014 г.;

2 позиция:

3 паевой взнос в размере 30% стоимости квартиры – до 01.12.2014 г.;

4 паевой взнос в размере 20% стоимости квартиры – до 01.04.2015 г.;

3 позиция:

2 паевой взнос в размере 30% стоимости квартиры – до 01.12.2014 г.;

3 паевой взнос в размере 20% стоимости квартиры – до 01.04.2015 г.;

4 паевой взнос в размере 20% стоимости квартиры – до 01.07.2015 г.

После подписания договора перечислены авансовые платежи. На строительную площадку завезена арматура. Арматурные работы в позиции 1 начаты 8 декабря, и в настоящий момент ведутся работы по устройству котлована позиции 2.

Юристы подготавливают форму выписок из реестра, которая будет согласована с пенсионным фондом, сберегательным банком и Росреестром до начала выдачи их членам кооператива.

Председатель правления                                                      Н.Н. Болкунова